##### **АДМИНИСТРАЦИЯ**

##### **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

##### САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24.07.2012 г. № 739

Об утверждении долгосрочной целевой программы

 «Капитальный ремонт образовательных учреждений муниципального

 района Челно-Вершинский на 2013-2017и годы»

 В целях создания оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере образования на территории муниципального района Челно-Вершинский администрация муниципального района Челно-Вершинский

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский на 2013-2017 годы». ( далее – Программа ).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник».

 Глава района В.А.Князькин

УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

 муниципального района Челно-Вершинский

 от 24.07.2012 г. № 739

**ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Капитальный ремонт образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский на 2013-2017 годы»**

**Паспорт**

**долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт**

**образовательных учреждений муниципального района**

**Челно-Вершинский на 2013-2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский на 2013-2017 годы» (далее – Программа) |
| 2. Заказчик Программы | Администрация муниципального района Челно-Вершинский |
| 3. Разработчик Программы | МАУ «Центр по обеспечению содержания муниципального имущества»Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального района Челно-Вершинский |
| 4. Дата принятия решения о разработке Программы | Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от 17.06.2011г. «Об утверждении порядка принятия решений, формирования и реализации долгосрочных целевых программ муниципального района Челно-Вершинский» |
| 5. Основная цель и задача Программы | Цель – улучшение технического состояния зданий и сооружений, образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский.Задача – обеспечение капитального ремонта учреждений образования с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий. |
| 6. Целевые индикаторы и показатели Программы | Степень достижения цели и задачи будет определяться на основе следующих **целевых показателей**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Базовый показатель*****2012 г.,** **% (ед. зданий)**  | **Изменение показателя по годам, % (ед. учреждений)** |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Доля зданий образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий образовательных учреждений  | **100%** **(31)** | 90,3 %(28) | 67,7 %(21) | 48,3 %(15) | 25,8 %(8) | 9,6%(3) |

 |
| 7. Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2017 годы, в один этап |
| 8. Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы | Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений в муниципальном районе Челно-Вершинский. |
| 9. Объемы и источники финансирова-ния Программы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финанси­рования | Всего | Объeмы финансирования,тыс.рублей |
| в том числе: |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Средства областного бюджета\*\* | 213971 | 59300 | 43293 | 48517 | 50674 | 12187 |
| Средства муниципального бюджета \*\*\* | 37762 | 10465 | 7640 | 8563 | 8943 | 2151 |
| Всего | 251733 | 69765 | 50933 | 57080 | 59617 | 14338 |

\*\*Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться в пределах средст, предусмотренных законом Самарской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.\*\*\*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местного бюджета, ежегодно уточняются в соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. |
| 10. Ожидаемые результаты реализации Программы | Доля образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, сократится до 9,6%.Капитальный ремонт будет проведен в 15 муниципальных образовательных учреждениях. |
| 11. Система организации контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский от 17.06.2011г. № 482 «Об утверждении порядка принятия решений, формирования и реализации долгосрочных целевых программ муниципального района Челно-Вершинский» |

**I. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программным методом**

В современных условиях образование является фактором экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности реального сектора экономики, благосостояния и благополучия каждого гражданина.

Главная цель развития системы образования муниципального района Челно-Вершинский – обеспечить возможность каждому обучающемуся получить, вне зависимости от места проживания, качественное образование с целью дальнейшего получения профессионального образования и трудоустройства по профессии.

На современном этапе эта цель будет достижима, если принять предупредительные меры по поддержке инновационных механизмов развития образования района, перераспределению ресурсов с учетом демографической ситуации и перспектив развития муниципального района Челно-Вершинский, привлечению дополнительных средств.

Одним из основных условий успешного осуществления учебно-воспитательного процесса является развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

Реализация основной образовательной программы начального общего образования предполагает создание необходимых условий, установленных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, в том числе материально-технических и информационно-образовательных.

В настоящее время в муниципальном районе Челно-Вершинский функционирует 15 государственных образовательных учреждений с общим охватом учащихся и воспитанников – 2397 человека. Организацию образовательного процесса обеспечивают:243 педагога, 55 воспитателей в ДОУ, 63 педагога дополнительного образования.

Существующие здания (15 образовательных учреждения) построены более 40 лет назад и не соответствуют современным требованиям санитарно-гигиенических норм, неудобны в технической эксплуатации, эстетически непривлекательны. Износ отдельных зданий достигает 65-70 процентов.

Вызывает серьезные опасения техническое состояние коммуникаций, которые характеризуются высокой степенью износа, аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Действующие нормативы периодичности капитального ремонта на данный момент не соблюдаются ни по одному объекту учреждений образования.

Кровли большинства объектов выполнены с использованием устаревших технологий и не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий. Покрытие кровель и утеплитель со временем приходят в негодное состояние, что создает аварийные ситуации и приводит к тепловым потерям.

Находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные и дверные блоки практически во всех зданиях. Строительные конструкции запасных эвакуационных выходов находятся в неудовлетворительном состоянии. Электрические сети изначально не рассчитаны на нагрузку, необходимую для эксплуатации современного оборудования.

Нормативный срок службы трубопроводов систем отопления составляет 30 лет, а это значит, что более чем в 50 процентах (9) зданий учреждений образования требуется капитальный ремонт систем отопления. В школах требуется полная замена устаревшего сантехнического оборудования.

Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в определенные сроки является грубейшим нарушением требований контролирующих органов и ресурсоснабжающих организаций, создает опасные условия пребывания в зданиях и на территории образовательных учреждений для учащихся, воспитанников и сотрудников.

Решение проблемы по своевременному проведению капитального ремонта требует комплексного подхода, и его невозможно осуществить в рамках текущего финансирования. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации мероприятий Программы.

**II. Основные цели и задача Программы**

***Целью*** Программы является улучшение технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений в муниципальном районе Челно-Вершинский.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей ***задачи*** – обеспечение капитального ремонта учреждений образования с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий.

Степень достижения цели и задачи будет определяться на основе следующих **целевых показателей**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Базовый показатель*****2012 г.,** **% (ед. зданий)**  | **Изменение показателя по годам, % (ед. учреждений)** |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Доля зданий образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий образовательных учреждений  | **100%** **(31)** | 90,3 %(28) | 67,7 %(21) | 48,3 %(15) | 25,8 %(8) | 9,6%(3) |

Заказчик Программы – Администрация муниципального района Челно-Вершинский

Заказчик Программы:

 - несет ответственность за реализацию Программы в целом;

 - осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы;

 - подготавливает и представляет в установленном порядке в министерство образования и науки Самарской области сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год и на плановый период;

 - представляет отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы;

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий,
а также продление срока ее реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика Программы.

Финансирование и определение исполнителей Программы, реализующих мероприятия Программы с привлечением средств областного и местного бюджета, производится в порядке, установленном действующим законодательством.

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

**III. Сроки и этапы реализации Программы**

Выполнение мероприятий осуществляется в период с 2013 по 2017 год в один этап.

**IV. Система основных мероприятий Программы**

Для достижения поставленной цели в рамках Программы предусмотрено повышение уровня технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский.

В том числе предусмотрено:

- укрепление фундаментов, межэтажных и чердачных перекрытий, утепление фасадов зданий;

- замена несущих конструкций крыш и кровельных покрытий;

- смена заполнений оконных и дверных проемов, полов, потолков;

- капитальный ремонт внутренних систем отопления с установкой систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии и использованием современных материалов и оборудования;

- капитальный ремонт наружных сетей теплофикации и оборудования теплоснабжающих объектов;

- капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения и канализации с установкой систем регулирования уровня потребления воды;

- капитальный ремонт наружных сетей водопровода, канализации и водостоков;

- капитальный ремонт электрических сетей и электрического освещения с внедрением систем автоматического регулирования потребления электроэнергии и энергосберегающих осветительных приборов;

- замена вентиляционного и иного оборудования на высокотехнологичное и энергосберегающее.

Перечень объектов на проведение капитального ремонта с распределением финансирования по годам приведена в приложении к Программе.

**V. Финансовое обеспечение Программы**

Всего на реализацию программных мероприятий необходимо
251733 тыс. рублей, в том числе 37762 тыс. рублей из местного бюджета.

Финансирование мероприятий Программы, проводимых в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляется за счет средств областного бюджета, выделяемых в соответствии с законодательством Самарской области на реализацию мероприятий Программы, а также на условиях софинансирования из средств бюджетов муниципального района с учетом уровня бюджетной обеспеченности.

**Объемы и источники финансирования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финанси­рования | Всего | Объeмы финансирования, тыс.рублей |
| в том числе: |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Средства областного бюджета\*\* | 213971 | 59300 | 43293 | 48517 | 50674 | 12187 |
| Средства муниципального бюджета \*\*\* | 37762 | 10465 | 7640 | 8563 | 8943 | 2151 |
| Всего | 251733 | 69765 | 50933 | 57080 | 59617 | 14338 |

\*\* Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Самарской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

\*\*\*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местного бюджета, ежегодно уточняются в соответствии с решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

***Оценка внешних условий и рисков при реализации Программы***

Учитывая продолжительный период реализации Программы, возможно возникновение рисков, связанных с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости оборудования и работ, необходимых для реализации программных мероприятий, и другое, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий Программы, подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Программы, возрасти затраты на реализацию мероприятий Программы.

В случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений на очередной финансовый год и на плановый период в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт образовательных учреждений на 2013-2017 годы».

**VI. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее выполнения**

Администрация муниципального района Челно-Вершинский как заказчик Программы осуществляет организацию управления Программой и контроль за ходом еe выполнения.

**VII. Ожидаемые социально-экономические результаты
реализации Программы**

Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации Программы к 2017 году:

- сокращение доли образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, до 9,6 процента.

Капитальный ремонт будет проведен в 15 муниципальных образовательных учреждениях.

Реализация намеченных мероприятий существенно повысит уровень технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждениймуниципального района Челно-Вершинский, где будут созданы условия, установленные федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования и гарантирующие комфортное пребывание ребенка и работающего персонала в образовательных учреждениях.

Приложение к Программе

**Перечень объектов на проведение капитального ремонта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Планируемый объем финансирования, тыс.руб. |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| всего | в т.ч. | всего | в т.ч. | всего | в т.ч. | всего | в т.ч. | всего | в т.ч. |
| О.Б. | М.Б. | О.Б. | М.Б. | О.Б. | М.Б. | О.Б. | М.Б. | О.Б. | М.Б. |
| 1 | ГБОУ СОШ с.Шламка | школа | 13848 | 11771 | 2077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| детсад | 2160 | 1836 | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГБОУ СОШ с.Кам.Брод | школа | 26911 | 22874 | 4037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| детсад |  |  |  | 1800 | 1530 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГБОУ СОШ(ОЦ) с.Ст.Эштебенькино | школа | 22802 | 19382 | 3420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| детсад |  |  |  | 1268 | 1078 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГБОУ СОШ с.Сиделькино | школа |  |  |  | 21762 | 18498 | 3264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| детсад |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 | 816 | 144 |  |  |  |
| школа Ст.Аделяково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13138 | 11167 | 1971 |
| 5 | ГБОУ СОШ с.Озерки | школа |  |  |  | 13076 | 11115 | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| детсад |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 850 | 150 |  |  |  |
| 6 | ГБОУ ООШ с.Краснояриха | школа |  |  |  | 10557 | 8973 | 1584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| детсад | 1088 | 925 | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГБОУ СОШ с.Н-Аделяково | школа |  |  |  |  |  |  | 15065 | 12805 | 2260 |  |  |  |  |  |  |
| детсад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 | 323 | 57 |
| 8 | ГБОУ ООШ с.Токмакла | школа |  |  |  |  |  |  | 15937 | 13546 | 2391 |  |  |  |  |  |  |
| детсад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 595 | 105 |
| 9 | ГБОУ ООШ с.Чистовка | Школадетсад |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18353110 | 1560093 | 275317 |  |  |  |
| 10 | ГБОУ ООШ п.Сов.Иглайкино | школа |  |  |  |  |  |  | 9985 | 8487 | 1498 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГБОУ СОШ с.Девлезеркино | Школадетсад |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21747 | 18485 | 3262 | 120 | 102 | 18 |
| 12 | ГБОУ СОШ с.Чув.Урметьево | школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17447 | 14830 | 2617 |  |  |  |
| детсад |  |  |  |  |  |  | 1148 | 976 | 172 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование учреждения | Планируемый объем финансирования, тыс.руб. |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| всего | в т.ч. | всего | в т.ч. | всего | в т.ч. | всего |  | всего | в т.ч. |
| О.Б. | М.Б. | О.Б. | М.Б. | О.Б. | М.Б. | О.Б. | М.Б. | О.Б. | М.Б. |
| 13 | ГБОУ ООШ с.Н-Эшт. | школа |  |  |  |  |  |  | 12759 | 10845 | 1914 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ГБОУ СОШ п.Кр.Стр. | детсад |  |  |  | 2470 | 2099 | 371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ГБОУ СОШ(ОЦ) с.Ч-Вершины | Ромашка | 1478 | 1256 | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колобок |  |  |  |  |  |  | 1128 | 959 | 169 |  |  |  |  |  |  |
| Солнышко |  |  |  |  |  |  | 1058 | 899 | 159 |  |  |  |  |  |  |
| Зорька | 1478 | 1256 | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  | **69765** | **59300** | **10465** | **50933** | **43293** | **7640** | **57080** | **48517** | **8563** | **59617** | **50674** | **8943** | **14338** | **12187** | **2151** |