##### **АДМИНИСТРАЦИЯ**

##### **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

##### САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19.12.2013 г. № 1106



 Об утверждении муниципального краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Самарской области, на 2014 год в муниципальном

районе Челно-Вершинский

 В соответствии с п.1 статьи 19 Закона Самарской области от 21.06.2013 №60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, на 2014 год в муниципальном районе Челно-Вершинский.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети «Интернет».

 Глава района В.А.Князькин

УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области

 на 2014год в муниципальном районе Челно-Вершинский

*Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в отношении которых в 2014 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код МКД**  | **Адрес МКД** | **Год** | **Материал стен** | **Количество этажей** | **Количество подъездов** | **Общая площадь МКД, всего** | **в том числе площадь помещений МКД, находящихся в собственности, всего** | **Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы** | **Вид работ/услуг по капитальному ремонту** | **Стоимость капитального ремонта**  | **Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД** | **Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД** |
| **ввода в эксплуатацию** | **завершения последнего капитального ремонта** |
|
| **кв.м** | **кв.м** | **чел.** | **руб.** | **руб./кв.м** | **руб./кв.м** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Р25-18 | c. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 19 | 1975 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 891,25 | 732,85 | 29 | Ремонт крыши | 789 750 | 1445,11 | 1500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Р25-47 | c. Челно-Вершины, ул. 40 лет Октября, д. 1 | 1968 | 0 | кирпич | 2 | 2 | 748,8 | 590,4 | 30 | Ремонт крыши, устройство выходов на кровлю | 1123200 | 2400 | 2400 |
| Р25-81 | п.Красный Строитель, ул. 1 микрорайон, д. 1 | 1972 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 648,0 | 634,5 | 25 | Ремонт крыши, устройство выходов на кровлю | 1310400 | 2400 | 2400 |
| Р25-71 | п. Красный Строитель, ул. 1 микрорайон, д. 2 | 1972 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 660,0 | 646,5 | 28 | Ремонт крыши, устройство выходов на кровлю | 1310400 | 2400 | 2400 |
| Р25-72 | п. Красный Строитель, ул. 1 микрорайон, д. 3 | 1970 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 645,6 | 629,4 | 18 | Ремонт крыши, устройство выходов на кровлю | 1310400 | 2400 | 2400 |

*Таблица 2. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в отношении которых в 2014 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам ремонтных работ.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код МКД**  | **Адрес МКД** | **Стоимость капитального ремонта** **(исходя из сметы),** **всего** | **Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме** | **Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт** | **Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю** | **Утепление и ремонт фасада** | **Ремонт фундамента многоквар-тирного дома** |
| **руб.** | **руб.** | **ед.** | **руб.** | **кв.м** | **руб.** | **кв.м** | **руб.** | **кв.м** | **руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Р25-18 | c. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 19 | 1263600 |  |  |  | 546,5 | 789 750 |  |  |  |  |
| Р25-47 | c. Челно-Вершины, ул. 40 лет Октября, д. 1 | 1123200 |  |  |  | 468,0 | 1 123 200 |  |  |  |  |
| Р25-81 | п.Красный Строитель, ул. 1 микрорайон, д. 1 | 1310400 |  |  |  | 546,0 | 1 310 400 |  |  |  |  |
| Р25-71 | п. Красный Строитель, ул. 1 микрорайон, д. 2 | 1310400 |  |  |  | 546,0 | 1 310 400 |  |  |  |  |
| Р25-72 | п. Красный Строитель, ул. 1 микрорайон, д. 3 | 1310400 |  |  |  | 546,0 | 1 310 400 |  |  |  |  |