##### **АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

##### САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «31» декабря 2015 года № 892

Об утверждении муниципальной программы « По благоустройству и улучшению экологической обстановки населенных пунктов на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016-2018 годы»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,, администрация муниципального района Челно-Вершинский,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную целевую программу « По благоустройству и улучшению экологической обстановки населенных пунктов на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016-2018 годы», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник» и разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский.

Глава муниципального района

Челно-Вершинский Князькин В.А.

Приложение к постановлению администрации муниципального района Челно-Вершинский

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г.

Муниципальная программа «По благоустройству и улучшению экологической обстановки населенных пунктов на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016-2018 годы».

 Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы  | Муниципальная программа по благоустройству и улучшению экологической обстановки населенных пунктов на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016-2018 годы. |
| Основания для разработки программы | поручение главы муниципального района Челно-Вершинский. |
| Дата принятия решения о разработки программы  | декабрь 2015г |
| Заказчик программы  | Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области |
| Разработчик программы  | Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области |
| Цель и задачи программы  | цель программы:-повышение уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской местности;- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;- благоустройство водоохраных, рекреационных зон и мест массового отдыха людей на территории муниципального района;- улучшение экологической и санитарной обстановки на территории муниципального района;задачи программы:-обеспечение благоустройства населенных пунктов входящих в состав муниципального района в рамках программы;- организация процесса обращения с отходами и состоянии очистки территории;-озеленение территории района;- привлечение жителей к участию в решении проблем; - благоустройство населенных пунктов;- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства;-распространение благоприятного опыта по благоустройству мест общественного пользования, массового скопления людей, мест отдыха, природных территорий, рекреационных зон, путем организации и проведения конкурсов «Поселение образцового содержания». |
| Сроки реализации программы  | 2016-2018 годы |
| Перечень основных мероприятий  | - организация и проведение весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке и уборке территории муниципального района Челно-Вершинский;- текущий ремонт и оснащение элементами благоустройства мест общественного пользования, мест массового скопления людей, рекреационных и природных зон; - озеленение территории района;- пропаганда охраны окружающей среды и правил обращения с отходами, соблюдения чистоты и порядка;- проведение муниципальных экологических конкурсов;  |
| Объем и источники финансирования  | общий объем 150000 (сто пятьдесят тысяч рублей) бюджет муниципального района Челно-Вершинский, в том числе – 2016 год 50000(пятьдесят тысяч) рублей; -2017 год 50000(пятьдесят тысяч) рублей: -2018 год50000(пятьдесят тысяч) рублей; |
| Организация управления и контроля за исполнением программы | Администрация муниципального района Челно-Вершинский  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | - улучшение комфортности проживания и повышение уровня благоустройства территорий;- формирование мнения у жителей муниципального района об уважении к своему месту жительства, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального района Челно-Вершинский;- вовлечение наибольшего числа жителей муниципального района к работе по очистке и уборке территорий. |

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.

Муниципальный район Челно-Вершинский, включает в себя 11 сельских поселений состоящих из 54 населенных пунктов удалённых друг от друга и от районного центра, имеется значительная протяженность дорог местного и районного значения. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги и многие другие, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте. На территории муниципального района имеется, только одна санкционированная свалка, в результате чего существует проблема со сбором и вывозом бытовых отходов и появлением несанкционированныхсвалок. Существуют проблемы в части обращения с отходами в индивидуальных жилых домах, находящихся на территории муниципального района. У большинства из них система сбора и вывоза твердых бытовых отходов (далее - ТБО) не работает. Так же существует проблема снижения уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма, а также не соблюдения правил чистоты и порядка.

Актуальной проблемой остается, отсутствие или наличие уже обветшавших элементов благоустройства в местах массового скопления людей, отдыха, а также отсутствие зон отдыха вдоль береговой линии водоемов.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального района Челно-Вершинский невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей района. Важна четкая согласованность действий администраций муниципального района, сельских поселений и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселений и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройств.

1. Основные цели и задачи, сроки целевой Программы.

Целями программы является повышение уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской местности; приведение в качественное состояние элементов благоустройства; благоустройство водоохраных, рекреационных зон и мест массового отдыха людей на территории муниципального района; улучшение экологической и санитарной обстановки на территории муниципального района;

Для достижения поставленных целей Программы потребуется реализация мероприятий направленных на решение следующих задач:

- обеспечение благоустройства населенных пунктов входящих в состав муниципального района в рамках программы;

- организация процесса обращения с отходами и состоянии очистки территории;

- привлечение жителей к участию в решении проблем

- благоустройства населенных пунктов;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства;

-распространение благоприятного опыта по благоустройству мест общественного пользования, массового скопления людей, мест отдыха, природных территорий, рекреационных зон, путем организации и проведения конкурсов «Поселение образцового содержания».

IV Механизм реализации Программы

Заказчиком и разработчиком Программы является администрация муниципального района Челно-Вершинский.

Основные исполнители Программы:

Администрация муниципального района Челно-Вершинский;

Администрации сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский (по согласованию);

Организации и учреждения района действующие на территории муниципального района Челно-Вершинский по согласованию.

Исполнители:

Осуществляют контроль и несут ответственность за реализацию Мероприятий Программы.

V Оценка социально-экономической эффективности

 Реализация Программы принесет социально-экономический эффект. Улучшение состояния территории муниципального района Челно-Вершинский, приведет обеспечению комфортными условиями для работы и отдыха населения на территории муниципального района Челно-Вершинский.

1. Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Объем финансирования(тыс. руб) | Исполнитель(по согласованию) |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год | 2017 год | 2018год |
| 1 | Организация и проведения весеннего, осеннего месячника по санитарной очистке и уборке территории муниципального района Челно-Вершинский Проведение районных природоохранных акций по обследованию состояния и обустройству родников расположенных на территории муниципального района Челно-Вершинский Проведение экологических чтений на базе образовательных учреждений муниципальных образований Самарской области, посвященных году охраны окружающей среды. | апрель-майсентябрь-октябрь | апрель-майсентябрь-октябрь | апрель-майсентябрь-октябрь | 10 | 10 | 10 | Администрации сельских поселений |
| 2 | Мероприятия по озеленению территории муниципального района (высадка деревьев, разбивка клумб, очистка территорий от сорной растительности химическим путем и т.д.) | апрель-октябрь | апрель- октябрь | апрель- октябрь | Бюджетс/п (по согласованию) | Бюджетс/п (по согласованию) | Бюджетс/п (по согласованию) | Администрация сельских поселений, организации и учреждения действующие на территории муниципального района.  |
| 3 | Благоустройство кладбищ | в течении года | в течении года | в течении года | Бюджетс/п (по согласованию) | Бюджетс/п (по согласованию) | Бюджетс/п (по согласованию) | Администрация сельских поселений, организации и учреждения действующие на территории муниципального района |
| 4 | Установка элементов благоустройства, для создания зоны отдыха в районе пруда Широкий Дол (беседки, скамейки, урны, мангалы) | в течении года | в течении года | в течении года | Бюджетс/п (по согласованию) | Бюджетс/п (по согласованию) | Бюджетс/п (по согласованию) | Администрация сельского поселении Озерки |
| 5 | Установка элементов благоустройства, для создания зоны отдыха в районе реки Черемшан (беседки, скамейки, урны, мангалы) | в течении года | в течении года | в течении года | Бюджетс/п (по согласованию) | Бюджетс/п (по согласованию) | Бюджетс/п (по согласованию) | Администрация сельского поселения Сиделькино |
| 6 | Привлечение к общественным работам лиц зарегистрированных в ГУ «Центр занятости населения муниципального района Челно-Вершинский» | Апрель-октябрь | Апрель-октябрь | Апрель-октябрь | Бюджетс/п (по согласованию) | Бюджетс/п (по согласованию) | Бюджетс/п (по согласованию) | Администрация сельских поселений |
| 7 | Проведение природоохранной акции «Чистый лес» | май-июнь |  |  | 1 | 1 | 1 | Админстрация района |
| 8 | Проведение акции «Весенняя неделя добра» | май |  |  | - | - | - | Образовательные учреждения |
| 9 | Проведение конкурса творческих работ на экологическую тематику | втечении года |  |  | - | - | - | Образовательные учреждения |
| 10 | Проведение экологических сезонов библиотеках, тематических выставок, посвященных году охраны окружающей среды  | втечении года |  |  | - | - | - |  |
| 11 | Проведения муниципального экологического конкурса «Поселение образцового содержания». | май-июнь | май-июнь | май-июнь | 10 | 10 | 10 | Администрация района |
| 12 | Пропаганда охраны окружающей среды и правил обращения с отходами, соблюдения чистоты и порядка (Распространение объявлений, установка баннеров и информационных щитов о необходимости соблюдения чистоты и порядка) | втечении года | в течении года | в течении года | 5 | 5 | 5 | Админстрация района, адмнистрации сельских поселений |
| 13 | Ликвидация несанкционированных свалок  | втечении года | втечении года | втечении года | Бюджетс/п (по согласованию) | Бюджетс/п (по согласованию) | Бюджетс/п (по согласованию) | Администрации сельских поселений |
| 14 | Подготовка и участие в региональном экологическом карновале (изготовление костюмов и реквизита) и иные региональные конкурсы | август |  |  | 24 | 24 | 24 | Администрация муниципального района Челно-Вершинский |